##### Администрация Ирбейского района Красноярского края

##### ПРОТОКОЛ

заседания штаба по координации работ, связанных с вводом в эксплуатацию здания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Усть-Ярульская средняя общеобразовательная школа», действующей в соответствии со статьей 38 Устава Ирбейского района

24 июля 2013 года                                                                                                           №1

Председатель – Д.Х Гушану, глава Ирбейского района (руководитель штаба);.

Секретарь  – А.А. Немцева, начальник отдела организационно-правовой работы и здоровьесбережения управления образования.

Присутствовали:

- Максимова Ирина Владимировна – заместитель главы по социальным вопросам (заместитель руководителя штаба);

- Куликов Вячеслав Николаевич – прораб, начальник участка, подрядчик

- Плюснин Виктор Юрьевич – заместитель главы района по оперативному управлению;

- Шестаков Алексей Владимирович – заместитель главы района по строительству и жилищно-коммунального хозяйству;

- Николаева Рита Альбертовна – руководитель управления образования администрации Ирбейского района;

- Заводян Вера Никандровна – директор муниципального образовательного бюджетного учреждения «Усть-Ярульская средняя общеобразовательная школа»;

- Антонюк Геннадий Иванович – глава Усть-Ярульской сельской администрации;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О состоянии и дополнительных мерах по вводу в эксплуатацию здания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Усть-Ярульская средняя общеобразовательная школа»».

1. СЛУШАЛИ:

Гушану Д.Х.  – главу Ирбейского района, Николаеву Р.А. – руководителя управления образования, Заводян В.Н. – директора МОБУ У-Ярульская СОШ, Куликова В.Н. – подрядчика.

РЕШИЛИ:

- Николаевой Р.А.:

- согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске изменение срока премки Усть –Ярульской школы в связи с задержкой поставки технологического оборудования,

- отработать список недостающего оборудования, исключив из него оборудование, в котором нет необходимости,

- договориться с Мастренко Е.В. о сроках следующего заседания штаба.

Срок: до 30.07.2013

- Заводян В.Н.:

- Подготовить документы на открытие школьного  маршрута Усть – Каначул - Усть –Яруль,

- организовать предварительную проверку школы госпожнадзором, антинаркотической комиссией, роспотребнадзором

- внести изменения в штатное расписание, ввести дополнительные ставки электриков, теплоэнергетика, уборщиц служебных помещений, дворника.

Срок: до 30.07.2013

- озеленить кабинеты школы, навести порядок в кабинетах

Срок: до 19.08.2013

- Антонюк Г.И.:

- написать заявление на выделение средств из резервного фонда для очистки территории, прилегающей к зданию школы, от зарослей конопли,

- организовать выкос зарослей конопли.

Срок: до 19.08.2013

- Куликову В.Н.:

- произвести очистку стен здания школы от солевых отложений к открытию школы.

Срок: до 30.08.2013

- Шестакову А.В.:

- выехать на место для решения проблемы водоснабжения здания школы до укладки асфальта.

Срок: 24.07.2013

- Следующее выездное заседание штаба провести 30 июля 2013 г. в 14 часов

Секретарь                                                                               А.А. Немцева